KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

Chuyển đổi TypeScript cho QC Lab

Lộ trình chuyển dần từ JavaScript global sang TypeScript + ES Modules, giữ nguyên hành vi và dữ liệu vận hành.

Phạm vi: QC Lab - ứng dụng quản lý nội kiểm

Trạng thái: Đang thực hiện; commit WIP đã được đẩy lên main

Mục tiêu: Giảm logic global, tăng testability và bảo toàn workflow ISO 15189

# 1. Mục tiêu và nguyên tắc

Không làm lại toàn bộ ứng dụng hoặc thay đổi schema dữ liệu trong đợt migration.

Đưa domain, application service và presentation/view-model sang TypeScript; JavaScript legacy chỉ giữ DOM, modal và adapter tương thích.

Mọi mutation QC phải giữ period lock, audit trail, NCE, Westgard và cache invalidation.

Mỗi cụm phải qua build:pilot, typecheck, toàn bộ test và git diff --check trước khi commit.

# 2. Tiến độ hiện tại

| Khu vực | Tiến độ | Đã hoàn thành | Còn lại |
| --- | --- | --- | --- |
| Nền tảng TS | 85-90% | Domain/application cho QC, Westgard, audit, storage/Firebase, backup, LIS. | Giảm bridge global và tăng kiểu chặt. |
| Nhập QC | 90-95% | Lưu/hủy, cảnh báo, NCE, bảng tháng, cây danh mục, range/focus. | Rút gọn pageEntry còn DOM/event wiring. |
| Cấu hình | 50-55% | Render fragments, navigation, Target Matrix cổng an toàn, xóa an toàn các cấu hình. | CRUD tạo/sửa form, Target Matrix dialog hoàn chỉnh, TEa. |
| Các màn khác | 65-80% | NCE, Sigma, Reagent, Reports, Westgard, Dashboard đã có TS nền. | Controller/UI orchestration legacy. |

# 3. Kế hoạch thực hiện

## Giai đoạn 0 - Chốt trạng thái hiện tại

Công việc: Hoàn tất và kiểm thử managePanelCrudWorkflow; commit riêng cụm Panel QC.

Điều kiện hoàn thành: openConfigPanel, saveConfigPanel và deleteConfigPanel dùng cùng facade; toàn bộ kiểm tra xanh.

## Giai đoạn 1 - Hoàn tất Cấu hình

Công việc: CRUD Panel, Nhóm lô, Lô QC, Máy, Chuyển tiếp lô; hoàn tất Target Matrix; CRUD Xét nghiệm và TEa.

Điều kiện hoàn thành: manage-tests-actions.js chỉ đọc DOM/dialog và gọi service/facade.

## Giai đoạn 2 - Gom cuối Nhập QC

Công việc: Hợp nhất facade save, void, sheet, tree/page; tăng browser workflow.

Điều kiện hoàn thành: entry-routes.js không còn logic nghiệp vụ hoặc quyết định an toàn.

## Giai đoạn 3 - Sigma và NCE

Công việc: Tách tracking, EQA/MU/export; tách lifecycle NCE/evidence/review.

Điều kiện hoàn thành: sigma.js và action-form.js chủ yếu còn render/DOM.

## Giai đoạn 4 - Luồng biên rủi ro cao

Công việc: Import-export, Firebase merge/retry/offline, state storage/hydration, Electron print.

Điều kiện hoàn thành: Không đổi schema; có test merge/migration/rollback tương ứng.

## Giai đoạn 5 - Dọn bridge

Công việc: Bỏ global API chỉ khi caller đã chuyển import; tách controller theo page.

Điều kiện hoàn thành: Migration chức năng đạt 80-85% và bridge giảm rõ rệt.

# 4. Nhịp thực hiện chuẩn

Chọn một workflow hoàn chỉnh, không chọn một nhãn hoặc helper đơn lẻ.

Viết test pure TypeScript cho quyết định/transform mới.

Nối vào compatibility bridge.

Chuyển controller legacy sang facade.

Chạy build, typecheck, test và kiểm tra diff.

Commit một cụm có thể rollback độc lập.

# 5. Ưu tiên tiếp theo

Chốt CRUD Panel QC đang dở.

Hoàn tất CRUD Nhóm lô, Lô QC, Máy và Chuyển tiếp lô theo facade hoàn chỉnh.

Hoàn tất Target Matrix: form, dialog chuyển/dự kiến, commit effects.

Sau đó chuyển sang CRUD Xét nghiệm và TEa tham chiếu.